职向标

面向计算机类学生的岗位能力图谱构建
与人岗匹配诊断系统

技术方案（独立完整版·赛题参考版 v2.0）

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 网站应用，采用前后端分离架构，适合演示、部署、截图和后续迭代。 |
| 版本定位 | 赛题参考版 v2.0，不按正式参赛硬指标锁死规模。 |
| 核心目标 | 把岗位 JD 转化为技能节点、能力图谱、差距诊断和学习路径建议。 |
| 技术路线 | Vue 3 + Spring Boot 3 + MySQL + Python 数据处理 + 国内云端 AI API 优先。 |
| MVP原则 | 只保证核心环节跑通，先验证闭环，再扩展数据规模和算法复杂度。 |

编制人：项目负责人｜角色管理：春日部防卫队工作流｜日期：2026年6月

# 目录

一、方案结论与版本定位

二、问题定义与需求漏洞

三、竞品差异与项目边界

四、总体业务闭环

五、MVP 范围与技术验证

六、系统架构设计

七、技术栈与 API 策略

八、核心模块详细设计

九、数据库详细设计

十、核心算法与规则设计

十一、AI 服务与兜底机制

十二、接口设计

十三、前端页面与交互设计

十四、数据准备与样例模板

十五、测试与验收方案

十六、安全、合规与隐私保护

十七、部署、运维与日志

十八、开发里程碑与项目管理

十九、风险清单与死亡路径

二十、最终交付物与迭代路线

# 一、方案结论与版本定位

本项目最终产品形态确定为网站应用，项目名称为“职向标”。本版本不再定位为严格参赛版，而是定位为赛题参考版 v2.0：参考 XH-202621 赛题中“多源异构数据、岗位能力图谱、动态演化分析、人岗匹配诊断”的核心思想，但不承诺完整满足正式参赛中关于 100 条 JD、90% 准确率、完整简历解析等硬性指标。

本项目的核心价值不是替代招聘平台，也不是直接完成岗位投递，而是作为招聘平台之前的能力诊断工具，帮助计算机类学生看懂岗位要求、识别能力缺口，并把差距转化为课程学习和实训任务。

技术方案采用“可演示闭环优先、数据规模可扩展、AI 辅助但不替代规则判断”的原则。第一阶段不追求大而全，而是证明系统能够完成从岗位 JD 到技能图谱，再到人岗匹配和学习路径建议的完整链路。

| 类别 | v2.0 最终决策 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品定位 | 岗位能力图谱构建与人岗匹配诊断系统 | 从“学习路径推荐平台”调整为“岗位能力诊断工具”，学习推荐作为最后输出。 |
| 产品形态 | 网站 | 适合浏览器访问、演示部署、截图汇报和答辩展示。 |
| 目标用户 | 计算机类学生、指导老师、就业指导人员 | 重点服务“尚未进入真实求职但需要提前补能力”的学生。 |
| 核心数据 | 岗位 JD、技能词典、学生能力、项目经历、课程资源、实训任务 | 第一阶段以样例数据和人工导入为主。 |
| AI 策略 | 优先国内云端 API，同一厂商优先，本地模型兜底 | AI 只做抽取辅助与报告生成，核心匹配结果保留规则和证据。 |
| MVP目标 | 核心链路跑通 | 不做复杂登录、不做真实投递、不做企业招聘、不训练大模型。 |

## 1.1 本版本相对旧方案的核心变化

项目主轴由“学生成长报告”调整为“岗位 JD 解析、岗位能力图谱、人岗匹配诊断”。

课程与实训任务推荐保留，但降级为诊断报告的输出结果，不再是系统唯一核心。

保留学生画像和项目库，但其作用调整为匹配计算输入，而不是完整职业成长系统。

新增竞品差异章节，明确不与 BOSS 直聘等招聘平台正面对打。

新增 API 选型策略，优先使用国内开放云端 API，并尽量使用同一厂商能力降低集成成本。

新增“赛题参考说明”，避免因为不参赛而被硬性指标绑死。

# 二、问题定义与需求漏洞

本项目必须先承认一个现实：如果继续按“学生画像 + 课程推荐 + 成长报告”的方向开发，最终产品很容易变成普通 AI 职业规划工具，既不具备招聘平台的岗位与企业资源，也没有强到可以替代成熟课程平台。因此 v2.0 必须把问题重新定义为“学生看不懂岗位能力结构，而不是学生不知道哪里找岗位”。

## 2.1 真实用户问题

| 用户场景 | 表层问题 | 深层问题 | 系统机会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低年级学生看岗位 JD | 看见很多技术名词，不知道重点 | 缺少岗位能力结构化理解 | 把 JD 拆成技能节点、重要程度和证据句。 |
| 准备做项目但不知道做什么 | 不知道项目怎么和岗位挂钩 | 项目经历无法证明岗位能力 | 根据目标岗位推荐实训任务。 |
| 想投简历前自查 | 不知道自己差什么 | 个人能力与岗位要求之间没有可解释对比 | 输出匹配分、缺失技能、补齐路径。 |
| 老师指导学生就业 | 只能靠经验判断方向 | 缺少可视化的岗位技能趋势和学生能力缺口 | 提供技能热度、方向分布和个体诊断报告。 |

## 2.2 需求漏洞

学生是否愿意主动录入技能和项目经历，存在不确定性。如果录入成本高，用户会放弃。

岗位 JD 本身存在夸大、复制粘贴和噪声，直接抽取技能会导致结果偏差。

课程推荐如果没有实际学习资源支撑，会变成空泛建议。

人岗匹配分如果没有证据句解释，容易被用户认为是 AI 随机打分。

如果第一版过度追求图谱炫技，而忽略输入输出闭环，会导致系统看起来复杂但难以演示。

## 2.3 关键假设

| 假设编号 | 关键假设 | 验证方式 | 失败后的调整 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 学生愿意用工具分析目标岗位能力差距 | 找 3-5 名同专业学生试用样例流程 | 转为教师端就业指导工具或 JD 分析插件。 |
| H2 | 岗位 JD 可以通过规则 + AI 辅助抽取出可解释技能 | 用 10 条 JD 手工标注与系统抽取结果对比 | 缩小岗位方向，先只做 Java 后端/前端/测试。 |
| H3 | 学生更关心项目任务推荐而不仅是课程推荐 | 访谈用户更想要“学什么”还是“做什么” | 强化实训任务库，弱化课程库。 |
| H4 | 国内云端 API 能稳定支持文本抽取与报告生成 | 先用 20 条文本做调用测试 | 保留本地模型或规则模板兜底。 |

# 三、竞品差异与项目边界

本项目不能把 BOSS 直聘、智联招聘、前程无忧等招聘平台当作直接替代对象。招聘平台的核心竞争力是企业资源、岗位池、在线沟通、投递转化和招聘交易闭环，而这些不是本项目第一阶段能够建立的能力。

职向标的合理定位是招聘平台前置工具：招聘平台解决“去哪投、跟谁聊、如何获得面试机会”，职向标解决“投递前我差什么、应该补哪些技能、应该做什么项目”。

| 对比维度 | BOSS直聘等招聘平台 | 职向标 v2.0 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心目标 | 岗位发现、在线沟通、简历投递、招聘转化 | 岗位能力拆解、差距诊断、学习路径建议 | 不替代，只做前置诊断。 |
| 核心资源 | 企业岗位池、招聘方、沟通链路 | 岗位能力图谱、技能词典、学习资源、实训任务 | 资源类型不同。 |
| 用户阶段 | 已经准备求职或正在求职 | 低年级到求职前准备阶段 | 服务时间点不同。 |
| 输出结果 | 职位列表、聊天、面试机会 | 匹配分、缺口清单、课程和任务建议 | 结果形态不同。 |
| 技术重点 | 推荐、搜索、IM、风控、招聘撮合 | JD解析、图谱关系、规则匹配、可解释报告 | 技术重点不同。 |

## 3.1 不做什么

不做招聘平台，不提供企业入驻、岗位发布、在线沟通、简历投递。

不承诺帮助用户获得面试机会。

不做全网岗位实时爬虫，不绕过登录、验证码和反爬机制。

不做“比 BOSS 更智能”的宣传，避免定位错误。

不把 AI 生成内容作为唯一判断依据，所有核心输出必须能回溯到技能词典、岗位证据句或规则公式。

## 3.2 可写入项目介绍的差异化表述

职向标不是招聘投递平台，而是招聘平台前置的岗位能力诊断工具。 招聘平台解决“岗位连接与招聘转化”，职向标解决“岗位能力理解、能力差距识别与学习路径规划”。 对于计算机类学生而言，系统将岗位 JD 转化为技能节点、能力图谱、缺口清单和实训任务，帮助学生在正式求职前完成能力补齐。

# 四、总体业务闭环

v2.0 的核心闭环不再以成长报告为起点，而是从岗位 JD 开始。岗位数据是系统的主输入，学生能力和项目经历是匹配计算输入，课程与任务是诊断后的行动输出。

岗位 JD 导入 ↓ JD 文本清洗与去重 ↓ 技能关键词抽取与证据句记录 ↓ 岗位—技能关系生成 ↓ 岗位能力图谱展示 ↓ 学生能力与项目经历录入 ↓ 人岗匹配度计算 ↓ 能力缺口分析 ↓ 课程资源与实训任务推荐 ↓ AI 生成诊断报告 ↓ 可视化展示与报告导出

| 阶段 | 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位解析 | 岗位 JD、岗位名称、方向、城市、来源 | 清洗、去重、技能抽取、证据句定位 | 标准化岗位、技能标签、技能权重。 |
| 图谱生成 | 岗位表、技能表、课程表、任务表 | 节点生成、边关系生成、关系权重计算 | 岗位—技能—课程—任务图谱。 |
| 学生建模 | 学生已掌握技能、项目经历、目标方向 | 技能归一化、项目能力映射、兴趣倾向计算 | 学生能力画像。 |
| 匹配诊断 | 岗位能力图谱、学生能力画像 | 技能匹配、项目证明、兴趣加权、缺口计算 | 匹配分、缺失技能、证据说明。 |
| 行动建议 | 缺失技能、课程库、任务库 | 规则推荐、难度适配、AI文本生成 | 课程推荐、实训任务、诊断报告。 |

# 五、MVP 范围与技术验证

MVP 的目标不是完整实现所有赛题要求，也不是开发一个真正商业级招聘产品，而是验证最小可用闭环。第一版只要能用可控样例数据证明“JD 能进入、技能能抽取、图谱能生成、学生能匹配、缺口能解释、建议能输出”，就达到阶段目标。

## 5.1 MVP 必须完成

岗位 JD 数据导入，支持 CSV/Excel 样例数据。

岗位文本清洗、去重、字段校验。

技能关键词抽取，支持规则词典与 AI 辅助抽取。

岗位—技能关系生成，记录技能权重和证据句。

岗位能力图谱展示，至少能展示岗位、技能、课程、任务节点。

学生能力和项目经历录入。

人岗匹配分计算与能力缺口分析。

课程资源推荐和实训任务推荐。

AI 生成诊断报告，AI 不可用时规则模板兜底。

演示数据一键加载，保证无网络情况下可演示。

## 5.2 MVP 明确不做

不做 APP、小程序、浏览器插件。

不做复杂登录注册和多角色权限系统，最多使用简单演示账号。

不接入真实学校教务系统，不采集真实学生隐私信息。

不做真实在线投递、企业招聘、在线聊天。

不训练大模型，不做复杂图神经网络。

不做全网无限爬虫，不突破任何登录、验证码、付费墙。

不把 AI 输出作为评分或匹配唯一依据。

## 5.3 技术验证优先级

| 验证项 | 第一阶段做法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| JD 导入 | CSV/Excel 导入 10-30 条岗位样例 | 字段完整、重复岗位可识别、失败数据有错误提示。 |
| 技能抽取 | 规则词典优先，AI 辅助补充 | 每条岗位至少抽取 3 个关键技能，并保留证据句。 |
| 图谱关系 | MySQL 轻量图谱表存储节点与边 | 能查询某岗位需要哪些技能、某课程覆盖哪些技能。 |
| 匹配计算 | 规则公式计算匹配分 | 能输出匹配分、已掌握技能、缺失技能、推荐优先级。 |
| AI 报告 | 国内云端 API 优先，本地/模板兜底 | AI 失败时主流程不崩，仍能生成基础建议。 |

# 六、系统架构设计

系统采用前后端分离架构，前端负责页面交互、表单录入和图表展示；后端负责核心业务流程、规则计算、接口聚合与数据校验；数据库负责结构化数据和轻量图谱关系存储；Python 服务负责岗位数据导入清洗和可选的文本处理；AI 服务负责辅助抽取与自然语言报告生成。

前端展示层 Vue3 ↓ REST API Java 业务服务层 Spring Boot ↓ 读写 MySQL 数据层：业务表 + 轻量图谱表 ↑ Python 数据处理层：CSV/Excel 导入、JD 清洗、技能词典维护 ↓ AI 能力层：国内云端 API 优先，本地模型/规则模板兜底

## 6.1 架构分层说明

| 层级 | 技术组成 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端展示层 | Vue 3、Vite、Element Plus、ECharts、Axios | 页面展示、图谱可视化、表单录入、报告展示、错误提示。 |
| 业务服务层 | Spring Boot 3、Java 17、MyBatis-Plus、Validation、Knife4j | 统一接口、CRUD、匹配计算、推荐规则、异常处理、日志记录。 |
| 数据存储层 | MySQL 8 | 存储岗位、技能、学生、项目、课程、任务、推荐记录、图谱节点与边。 |
| 数据处理层 | Python、pandas、openpyxl、requests、bs4、loguru | 导入样例数据、清洗 JD、生成 content_hash、维护技能词典。 |
| AI 服务层 | 国内云端 API、FastAPI 适配层、Ollama 兜底 | 技能补充抽取、岗位总结、诊断报告、学习建议生成。 |

## 6.2 数据流说明

岗位数据进入系统后，先在数据处理层进行字段校验、去重和文本清洗，再由技能抽取模块生成技能标签和证据句。后端将岗位、技能、关系分别写入 job_info、skill_tag、job_skill_relation 和 graph_node、graph_edge。学生能力录入后，后端依据岗位技能集合与学生技能集合进行匹配，得到缺失技能并查询课程与任务资源，最后调用 AI 生成可读性更好的诊断报告。

# 七、技术栈与 API 策略

| 模块 | 技术栈 | 选择理由 | MVP 替代/兜底 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Vite + Element Plus + ECharts | 适合快速搭建表单、表格、卡片和图表页面。 | 如开发受限，可先用静态 JSON 页面演示。 |
| 后端 | Spring Boot 3 + Java 17 + MyBatis-Plus | 适合标准 Web API、数据校验、CRUD 和接口文档。 | 若联调困难，可先用 Mock API。 |
| 数据库 | MySQL 8 | 关系型数据结构清晰，轻量图谱表即可支撑 MVP。 | 如环境受限，可用 SQLite 临时演示，但正式方案仍用 MySQL。 |
| 数据处理 | Python + pandas + openpyxl | 适合 Excel/CSV 导入、清洗、批处理。 | 第一版可手工导入样例数据。 |
| AI 能力 | 国内开放云端 API 优先，同一厂商优先；本地 Ollama/模板兜底 | 降低本地硬件压力，提高中文文本处理稳定性。 | API 不可用时使用规则模板。 |

## 7.1 国内云端 API 优先原则

MVP 阶段优先使用开放云端 API 能力，优先选择国内厂商，并尽量让技能抽取、岗位总结、诊断报告生成使用同一厂商 API。这样可以减少鉴权、计费、返回格式和错误处理差异，降低开发复杂度。

| API 任务 | 输入 | 输出 | 是否允许规则兜底 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技能补充抽取 | 岗位 JD 文本、技能词典 | 候选技能、证据句、置信度 | 允许，规则词典为主。 |
| 岗位总结 | 岗位名称、JD、抽取技能 | 岗位职责、核心能力、工具要求 | 允许，模板总结兜底。 |
| 诊断报告 | 学生能力、匹配结果、缺失技能、推荐课程/任务 | 自然语言诊断报告 | 允许，固定模板兜底。 |
| 学习路径说明 | 缺失技能、课程、实训任务 | 阶段化补齐建议 | 允许，规则描述兜底。 |

## 7.2 AI 不参与核心决策的规则

匹配分由后端规则公式计算，不由 AI 直接生成。

缺失技能由集合差集计算，不由 AI 自由判断。

AI 输出必须基于系统已有字段，不允许虚构课程、项目、实习、证书、奖项。

涉及岗位技能时必须回填 evidence_text 证据句或标记“人工补充”。

AI 失败时不影响用户完成主流程。

# 八、核心模块详细设计

## 8.1 岗位 JD 数据导入模块

该模块负责将岗位 JD 样例数据导入系统，支持 CSV/Excel 文件。第一阶段不追求真实爬虫覆盖，而是优先保证演示数据质量。系统需要校验岗位名称、岗位描述、岗位方向等关键字段，并对重复岗位进行 content_hash 去重。

文件上传

字段映射

空字段校验

重复数据识别

导入结果统计

错误详情下载

## 8.2 技能关键词抽取模块

该模块负责从岗位描述中提取技能关键词。MVP 阶段采用规则词典匹配为主、AI 辅助补充为辅的方式。每个技能标签都应记录来源证据句，便于后续解释匹配结果。

文本清洗

技能词典匹配

别名归一化

证据句定位

权重计算

人工确认

## 8.3 岗位—技能关系生成模块

该模块根据岗位与技能标签建立关系边。关系边应包括岗位 ID、技能 ID、权重、证据句和创建时间。后续可以根据岗位发布时间和来源批次形成技能热度趋势。

关系去重

权重保存

证据保存

图谱节点同步

技能热度统计

## 8.4 岗位能力图谱展示模块

该模块负责展示岗位、技能、课程、实训任务、学生能力之间的关系。MVP 可以使用 ECharts graph 组件展示，不要求复杂图数据库。

按岗位查看图谱

按技能查看课程

按学生查看缺失能力

节点颜色区分类型

边权重可视化

## 8.5 学生能力与项目经历录入模块

该模块负责收集学生已掌握技能、目标岗位方向、课程基础和项目经历。项目经历不读取私有仓库内容，只记录项目名称、技术栈、描述和证明技能。

学生匿名编号

技能多选/输入

项目技术栈

项目能力映射

兴趣评分

投入评分

## 8.6 人岗匹配度计算模块

该模块根据岗位技能集合、学生技能集合、项目证明技能和兴趣倾向计算匹配分。匹配结果必须展示组成项，避免用户只看到一个不可解释分数。

技能匹配度

项目经验匹配度

兴趣倾向匹配度

总匹配分

分项解释

## 8.7 能力缺口分析模块

该模块输出学生距离目标岗位的缺失技能、弱项技能和优先补齐技能。缺口技能必须能追溯到目标岗位 JD 或岗位能力图谱。

缺失技能

弱项技能

优先级排序

证据句展示

补齐建议

## 8.8 课程与实训任务推荐模块

该模块根据缺失技能匹配课程资源和实训任务。课程解决“学什么”，实训任务解决“做什么项目证明我会”。

课程匹配

任务匹配

难度适配

推荐理由

预计产出

## 8.9 AI 诊断报告模块

该模块将匹配结果、缺失技能、推荐课程和任务组织成自然语言报告。AI 只负责表达优化，不能新增系统不存在的事实。

报告生成

简历表达建议

学习路径说明

风险提醒

模板兜底

# 九、数据库详细设计

数据库采用“核心业务表 + 标签关系表 + 轻量图谱表 + 推荐记录表”的结构。MVP 阶段不强制引入 Neo4j，先用 MySQL 中的 graph_node 和 graph_edge 承载图谱节点与关系。这样可以降低开发复杂度，也方便前端图表查询。

| 表名 | 用途 | 核心字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| student_profile | 学生画像表 | id, student_code, major, grade, learned_courses, skills, target_job_direction, learning_problem, interest_preference, created_at, updated_at | student_code 使用匿名编号，不存身份证和手机号。 |
| project_library | 项目经历表 | id, student_id, project_name, project_type, description, tech_stack, repo_url, status, finish_time, interest_score, effort_score | 记录项目经历，不读取私有仓库内容。 |
| job_info | 岗位原始信息表 | id, job_title, company_name, city, salary_min, salary_max, education_requirement, experience_requirement, job_description, source_platform, source_url, publish_time, crawl_time, content_hash | content_hash 用于岗位去重。 |
| skill_tag | 技能标签表 | id, skill_name, normalized_name, skill_type, alias_names, created_at, updated_at | 解决 SpringBoot、Spring Boot 等别名问题。 |
| job_skill_relation | 岗位技能关系表 | id, job_id, skill_id, weight, evidence_text, created_at | 记录岗位要求技能及证据句。 |
| course_resource | 课程资源表 | id, course_name, platform, course_url, skill_tags, job_direction, suitable_level, study_hours, recommend_score, recommend_reason | 只保存课程元信息和推荐理由，不搬运课程内容。 |
| training_task | 实训任务表 | id, task_name, task_type, job_direction, required_skills, difficulty_level, task_description, expected_output | 用于项目任务推荐。 |
| graph_node | 图谱节点表 | id, node_type, node_name, ref_table, ref_id, properties_json, created_at, updated_at | node_type 包括 job、skill、course、project、student_ability、training_task。 |
| graph_edge | 图谱关系表 | id, source_node_id, target_node_id, relation_type, weight, evidence_source, created_at | relation_type 包括 requires、teaches、proves、owns、lacks、trains、maps_to。 |
| recommendation_record | 推荐记录表 | id, student_id, target_job_direction, matched_job_ids, matched_skills, missing_skills, job_match_score, recommended_courses, recommended_tasks, diagnosis_report, created_at | 保存每次诊断结果，方便演示和回溯。 |
| job_snapshot | 岗位能力快照表（扩展） | id, job_direction, batch_no, skill_set_json, source_count, snapshot_time | 用于后续模拟动态演化。MVP 可选。 |
| ability_change_record | 能力变化记录表（扩展） | id, job_direction, added_skills, removed_skills, strengthened_skills, weakened_skills, evidence_summary, created_at | 用于展示既有岗位能力变化。MVP 可用样例数据。 |

## 9.1 建表示例片段

CREATE TABLE job_skill_relation ( id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, job_id BIGINT NOT NULL, skill_id BIGINT NOT NULL, weight DECIMAL(5,2) DEFAULT 1.00, evidence_text VARCHAR(500), created_at DATETIME, UNIQUE KEY uk_job_skill(job_id, skill_id), INDEX idx_job_id(job_id), INDEX idx_skill_id(skill_id) ); CREATE TABLE graph_edge ( id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, source_node_id BIGINT NOT NULL, target_node_id BIGINT NOT NULL, relation_type VARCHAR(50) NOT NULL, weight DECIMAL(5,2) DEFAULT 1.00, evidence_source VARCHAR(200), created_at DATETIME, UNIQUE KEY uk_graph_edge(source_node_id, target_node_id, relation_type) );

# 十、核心算法与规则设计

## 10.1 技能关键词抽取

技能抽取采用“规则词典匹配 + 别名归一化 + AI 辅助补充 + 人工确认”的方式。MVP 不追求复杂 NLP 模型，优先保证可解释性。

输入：岗位 JD 文本 处理：文本清洗 → 技能词典匹配 → 别名归一化 → 证据句定位 → 权重计算 输出：技能标签、normalized_name、skill_type、weight、evidence_text

## 10.2 技能权重规则

| 规则 | 权重建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 技能出现在“必须/精通/熟悉/掌握”等强要求附近 | 1.2 - 1.5 | 表示核心要求。 |
| 技能出现在“加分/优先/了解”等弱要求附近 | 0.6 - 0.9 | 表示加分技能。 |
| 技能出现在岗位职责中 | 1.0 | 表示工作中可能使用。 |
| 技能只在公司介绍或无关句中出现 | 0.2 - 0.4 | 降低权重或过滤。 |

## 10.3 人岗匹配分

岗位匹配分 = 技能匹配度 × 60% + 项目经验匹配度 × 25% + 兴趣倾向匹配度 × 15% 技能匹配度 = 学生已掌握技能数 / 岗位要求技能数 × 100 项目经验匹配度 = 学生项目技术栈命中岗位技能数 / 岗位要求技能数 × 100 兴趣倾向匹配度：一致 100，相关 70，弱相关 40，不相关 20

## 10.4 能力缺口计算

能力缺口 = 岗位要求技能集合 - 学生已掌握技能集合 - 学生项目已证明技能集合 输出：缺失技能、弱项技能、优先补齐技能、对应课程、对应实训任务

## 10.5 课程推荐分

课程推荐分 = 能力缺口匹配度 × 70% + 学习阶段适配度 × 20% + 课程推荐指数 × 10% 能力缺口匹配度 = 课程技能标签命中缺失技能数 / 缺失技能总数 × 100

## 10.6 实训任务推荐分

任务推荐分 = 岗位方向匹配度 × 50% + 技能补足价值 × 30% + 难度适配度 × 20%

# 十一、AI 服务与兜底机制

AI 服务在本项目中属于增强层，不属于核心决策层。AI 可以辅助生成岗位总结、简历建议、诊断报告和学习路径说明，但不能直接决定匹配分，也不能虚构学生经历或课程资源。

| AI任务 | 输入 | 输出 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技能补充抽取 | 岗位 JD、规则抽取结果、技能词典 | 候选技能与证据句 | 只允许补充候选项，最终需规则或人工确认。 |
| 岗位总结 | 岗位名称、岗位描述、技能标签 | 核心职责、必备技能、加分技能 | 不得添加 JD 中完全不存在的能力要求。 |
| 诊断报告 | 匹配分、缺失技能、推荐课程、推荐任务 | 人岗差距说明与下一步建议 | 必须基于系统已有结果生成。 |
| 简历表达建议 | 学生项目、目标岗位、缺失技能 | 项目描述优化建议 | 不得虚构实习、奖项、证书。 |

## 11.1 AI 失败兜底模板

根据你的目标岗位【{target_job}】，系统识别出你已具备【{matched_skills}】，但仍需补齐【{missing_skills}】。 建议优先学习【{recommended_courses}】，并完成【{recommended_tasks}】作为项目证明。 本报告由规则模板生成，AI 服务暂不可用，建议仅作为学习规划参考。

## 11.2 幻觉防控原则

AI 输出必须引用系统输入字段，不允许凭空扩展。

岗位能力必须绑定岗位证据句或标注为人工补充。

生成报告必须显示“建议性质”，不能作为能力认证。

简历建议不得虚构经历、奖项、实习和证书。

AI 调用失败时系统必须继续运行。

# 十二、接口设计

所有后端接口统一返回 code、message、data、timestamp。成功 code=200；参数错误 code=400；未找到 code=404；系统异常 code=500；AI 服务异常 code=601；岗位导入异常 code=701。

| 模块 | 方法 | 接口 | 用途 | 关键输入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生画像 | POST | /api/students | 新增学生画像 | studentCode, major, grade, skills, targetJobDirection |
| 学生画像 | GET | /api/students/{id} | 查询学生画像 | studentId |
| 项目库 | POST | /api/projects | 新增项目经历 | studentId, projectName, techStack, description |
| 项目库 | GET | /api/projects?studentId= | 查询项目列表 | studentId |
| 岗位 | POST | /api/jobs/import | 导入岗位 CSV/Excel | file, fieldMapping |
| 岗位 | GET | /api/jobs | 查询岗位列表 | direction, city, skill |
| 岗位 | GET | /api/jobs/{id}/skills | 查询岗位技能 | jobId |
| 图谱 | GET | /api/graph/nodes | 查询图谱节点 | nodeType, keyword |
| 图谱 | GET | /api/graph/edges | 查询图谱关系 | sourceId, targetId, relationType |
| 推荐 | POST | /api/recommendations/generate | 生成匹配诊断 | studentId, targetJobDirection |
| 推荐 | GET | /api/recommendations/{id} | 查询诊断结果 | recommendationId |
| AI | POST | /api/ai/diagnosis-report | 生成诊断报告 | recommendationId |
| AI | POST | /api/ai/job-summary | 生成岗位总结 | jobId |

## 12.1 推荐接口返回示例

{ "code": 200, "message": "success", "data": { "studentId": 1, "targetJobDirection": "Java后端开发", "jobMatchScore": 68.5, "matchedSkills": ["Java", "MySQL", "Git"], "missingSkills": ["Spring Boot", "Redis", "Linux", "接口测试"], "recommendedCourses": ["Spring Boot基础实战", "Redis入门"], "recommendedTasks": ["学生管理系统后端接口", "Redis缓存练习"], "evidence": ["岗位JD要求熟悉Spring Boot开发", "岗位JD要求了解Redis缓存"] }, "timestamp": "2026-06-12 10:00:00" }

# 十三、前端页面与交互设计

| 页面 | 主要功能 | 核心展示 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 | 项目介绍、核心流程、演示入口 | 项目定位、业务闭环、功能卡片 | 用户 10 秒内理解项目做什么。 |
| 岗位 JD 管理页 | 岗位导入、岗位列表、技能抽取结果 | 岗位表格、导入按钮、技能标签 | 能导入样例数据并看到结果。 |
| 岗位能力图谱页 | 查看岗位、技能、课程、任务关系 | ECharts 图谱、节点详情、筛选器 | 能按岗位方向查看技能结构。 |
| 学生能力页 | 录入学生技能和项目经历 | 技能标签、项目列表、能力画像 | 能保存学生样例。 |
| 匹配诊断页 | 选择学生和目标岗位，生成诊断 | 匹配分、缺失技能、课程、任务 | 3 分钟内完成一次演示链路。 |
| 诊断报告页 | 展示 AI/模板报告，支持复制导出 | 自然语言报告、风险提醒、学习路径 | AI 失败时仍显示模板报告。 |

## 13.1 UI 原则

不要把页面做成招聘软件，不出现“立即投递”“在线沟通”等入口。

重点展示“分析、诊断、补齐”三个动作。

匹配结果必须可解释，不能只有一个分数。

图谱页面避免节点过多，第一版限制每次展示 30-80 个节点。

演示数据加载按钮必须明显，保证现场演示稳定。

# 十四、数据准备与样例模板

因为本项目当前定位为赛题参考版，不真正参赛，所以第一阶段不强制准备 100 条岗位 JD。建议先准备 10-30 条高质量样例数据，用于验证链路。后续如果转为参赛或正式项目，再扩展到 100 条以上并建立测试用例。

| 数据类型 | MVP建议数量 | 字段要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位 JD | 10-30 条 | 岗位名称、方向、描述、来源、发布时间、抽取技能、证据句 | 验证 JD 导入、技能抽取、图谱生成。 |
| 学生样例 | 3-5 个 | 学生编号、专业、年级、技能、项目、目标岗位 | 验证人岗匹配。 |
| 课程资源 | 15-30 条 | 课程名称、平台、覆盖技能、适合阶段、学习时长 | 支撑课程推荐。 |
| 实训任务 | 10-20 条 | 任务名称、方向、所需技能、难度、预期产出 | 支撑项目任务推荐。 |
| 技能词典 | 50-100 个技能词 | 技能名、归一化名、别名、类型、方向 | 支撑技能抽取和归一化。 |

## 14.1 岗位 JD 样例字段

jd_id, job_title, job_direction, company_name, city, publish_time, source_platform, job_description, raw_skills, extracted_skills, evidence_text, batch_no

## 14.2 学生能力样例字段

student_code, major, grade, learned_courses, skills, target_job_direction, project_name, project_description, project_tech_stack, interest_score, effort_score

# 十五、测试与验收方案

| 测试类型 | 测试内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 接口测试 | 学生新增、项目新增、岗位导入、岗位查询、推荐生成、AI报告生成 | 正常参数、缺失参数、错误类型、空数据均返回明确结果。 |
| 数据测试 | 岗位去重、字段缺失、技能抽取、别名归一化、证据句定位 | 重复岗位不入库；缺字段不崩溃；技能结果可解释。 |
| 流程测试 | 导入 JD → 抽取技能 → 生成图谱 → 录入学生 → 匹配诊断 → 推荐课程任务 → 报告生成 | 完整流程 3-5 分钟可演示。 |
| 异常测试 | AI API 不可用、数据库连接失败、岗位数据为空、学生技能为空、课程资源为空 | 前端不白屏，后端不崩溃，有兜底提示。 |
| 体验测试 | 让 3 名学生试用并回答是否能看懂差距 | 至少 2 人能复述自己缺什么以及下一步做什么。 |

## 15.1 MVP 验收清单

能够成功导入岗位样例数据。

每个岗位能够生成技能标签和证据句。

能够展示岗位—技能—课程—任务的基础图谱。

能够录入学生技能和项目经历。

能够生成匹配分、缺失技能、推荐课程、推荐任务。

AI 不可用时仍能生成模板诊断报告。

演示流程不超过 5 分钟。

# 十六、安全、合规与隐私保护

使用匿名学生编号，不采集身份证、手机号、家庭住址等敏感信息。

项目经历仅记录技术栈和描述，不读取私有 GitHub/Gitee 仓库。

岗位数据只使用公开可访问页面或人工整理样例，不绕过登录、验证码、付费墙。

数据库密码、API Key、.env、application-dev.yml、真实数据、日志文件不得提交 Git。

AI 生成内容必须标记为建议，不作为正式能力认证。

简历建议不得虚构实习、奖项、证书、工作经历。

## 16.1 .gitignore 必须包含

.env application-dev.yml *.log /logs/ /uploads/real-data/ /database/backups/ *.db *.sqlite node_modules/ target/ __pycache__/ .venv/ .idea/ .vscode/

# 十七、部署、运维与日志

MVP 阶段以本地部署和演示部署为主。建议采用“前端本地启动 + 后端本地启动 + MySQL 本地或 Docker + AI 服务可选”的方式。后续需要公开演示时，再考虑云服务器或 Docker Compose。

| 组件 | 本地开发端口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| frontend | 5173 | Vue/Vite 前端服务。 |
| backend | 8080 | Spring Boot 后端接口。 |
| mysql | 3306 | MySQL 数据库。 |
| ai-service | 8000 | FastAPI AI 适配层，可选。 |

## 17.1 日志设计

导入日志：记录导入文件名、成功数量、失败数量、失败原因。

AI 调用日志：记录调用任务、耗时、是否成功，不记录敏感正文。

推荐日志：记录 studentId、targetDirection、推荐结果 ID。

异常日志：统一记录错误码、接口路径、错误摘要。

# 十八、开发里程碑与项目管理

| 阶段 | 目标 | 完成标准 | 负责人角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 项目整理 | 目录、SPEC、MVP、Git 初始化 | 文档结构清晰，开发边界明确 | 小新（产品） |
| M1 数据库与后端基础 | 建表、实体类、基础 CRUD | 岗位、学生、项目、课程、任务可增删改查 | 风间（研发） |
| M2 前端基础页面 | 完成 5-6 个核心页面 | 可录入、查询、展示表格和图谱区域 | 妮妮（UI/交互） |
| M3 岗位导入与技能抽取 | CSV/Excel 导入、技能标签生成 | 每条岗位至少有技能标签和证据句 | 阿呆（数据算法） |
| M4 匹配与推荐 | 匹配分、缺口、课程、任务推荐 | 输入学生和目标方向后输出诊断结果 | 风间 + 阿呆 |
| M5 AI 报告与兜底 | AI 报告、模板报告、异常处理 | AI 不可用时主流程不崩 | 风间 |
| M6 测试与演示 | 流程测试、异常测试、演示脚本 | 3-5 分钟可稳定演示 | 正男（测试） |

## 18.1 春日部防卫队角色机制

| 角色 | 项目身份 | 主要职责 | 否决权 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小新 | 产品经理 / MVP 总控 | 定义需求、砍功能、控制边界、确定演示链路 | 不服务核心闭环的需求不进入 MVP。 |
| 风间彻 | 研发负责人 | 技术路线、代码结构、接口、数据库、联调 | 技术成本过高的功能可延期。 |
| 阿呆 | 数据与算法负责人 | 岗位数据、技能词典、抽取规则、推荐规则 | 没有数据支撑的功能不开发。 |
| 妮妮 | UI/交互设计 | 页面结构、视觉统一、图谱展示、交互流程 | 影响理解的页面需要重做。 |
| 正男 | 测试/体验巡检 | 测试用例、BUG记录、演示验收 | 演示链路不稳不得合并 main。 |

# 十九、风险清单与死亡路径

## 19.1 主要风险

| 风险 | 表现 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位偏移 | 越做越像普通职业规划平台 | 优势不清晰 | 所有功能围绕 JD → 图谱 → 诊断闭环。 |
| 对标错误 | 声称替代 BOSS 直聘 | 被质疑没有岗位和企业资源 | 定位为招聘平台前置能力诊断工具。 |
| AI 幻觉 | 报告生成不存在的技能或经历 | 可信度下降 | AI 输出绑定系统字段和证据句。 |
| 数据质量差 | JD 噪声大，抽取错误多 | 图谱和匹配不可信 | 先使用人工整理高质量样例。 |
| 开发范围失控 | 页面、功能、算法越加越多 | MVP 无法完成 | 小新负责砍需求，正男负责验收。 |
| 演示不稳定 | AI 或爬虫现场失败 | 展示失败 | 演示数据、本地模板、错误兜底。 |

## 19.2 死亡路径

继续堆学生画像和成长报告 ↓ 岗位能力图谱变成装饰 ↓ 竞品差异说不清 ↓ 开发范围越来越大 ↓ 主链路无法稳定演示 ↓ 项目变成低配职业规划工具

## 19.3 最小验证方案

准备 10 条高质量岗位 JD，覆盖 Java 后端、前端、测试、AI 应用、数据分析。

手工标注每条 JD 的技能和证据句。

让系统抽取技能，与人工标注对比。

录入 3 个学生样例，生成匹配结果和缺口。

找 3 名同学看诊断报告，判断是否能说清“我差什么、下一步做什么”。

# 二十、最终交付物与迭代路线

## 20.1 第一阶段交付物

可运行网站原型。

岗位 JD 样例数据。

学生能力样例数据。

技能词典与课程资源库。

实训任务库。

数据库 schema.sql 与 demo_data.sql。

接口文档与部署说明。

演示脚本和演示视频。

技术方案文档与 MVP 范围说明。

## 20.2 后续可扩展方向

| 方向 | 扩展内容 | 前置条件 |
| --- | --- | --- |
| 数据规模扩展 | 从 10-30 条 JD 扩展到 100 条以上 | MVP 流程稳定，导入和去重可靠。 |
| 简历解析 | 支持 PDF/Word 简历解析 | 已有稳定技能词典和简历样例。 |
| 动态演化 | 按批次对比岗位技能新增、减少、增强、减弱 | 具备多批次岗位快照。 |
| 图数据库 | 从 MySQL 轻量图谱迁移到 Neo4j | 图谱节点和关系规模明显增长。 |
| 教师端分析 | 查看班级能力缺口、课程优化建议 | 拥有更多学生样例或校内试用数据。 |

## 20.3 最终判断

本项目当前最合理的方向是转型为“赛题参考版岗位能力诊断工具”。它不与招聘平台正面对打，也不承诺完整比赛硬指标，而是用可控的样例数据和稳定的 MVP 闭环证明：系统能够把岗位 JD 转化为可解释的技能图谱，并基于学生能力画像输出差距诊断和学习路径建议。第一阶段的生死线不是功能数量，而是核心链路是否能稳定跑通。