职向标｜赛题参考版 v2 技术方案

面向计算机类学生的岗位能力图谱构建与人岗匹配诊断系统

版本：v2.0｜定位：赛题参考版｜目标：MVP闭环跑通，不承诺严格参赛硬指标

# 一、方案结论

本版本采用“赛题参考版”策略。项目参考 XH-202621 赛题中的岗位能力图谱、动态演化、人岗匹配诊断思想，但当前不作为严格参赛交付版，不承诺完成赛题全部硬指标。

产品定位调整为：面向计算机类学生的岗位能力图谱构建与人岗匹配诊断系统。项目不替代招聘平台，而是作为招聘平台前置的能力诊断工具。

| 模块 | v2决策 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品形态 | 网站 | 便于演示、部署、截图和答辩。 |
| 核心链路 | 岗位JD→技能→图谱→匹配→诊断 | 学习路径作为结果输出，不再作为主功能。 |
| 前端 | Vue3 + Vite + Element Plus + ECharts | 满足表单、表格、图表和关系展示。 |
| 后端 | Spring Boot + MySQL | 保证 CRUD、推荐规则和数据存储稳定。 |
| 数据处理 | Python 脚本 | 用于 JD 导入、清洗、技能抽取辅助。 |
| AI能力 | 优先国内开放云端API | AI做辅助抽取和报告生成，核心匹配保留规则证据。 |

# 二、需求漏洞与调整原因

v1 版本偏向学生学习路径推荐，容易变成普通职业规划平台。

赛题参考价值在于岗位 JD 技能抽取、岗位能力图谱、动态能力变化和人岗匹配诊断。

因此 v2 必须把主链路前移到岗位 JD 和能力图谱，把学习路径推荐降级为诊断结果。

# 三、MVP核心链路

岗位 JD 导入 → 技能关键词抽取 → 岗位—技能关系生成 → 岗位能力图谱展示 → 学生能力/项目经历录入 → 人岗匹配度计算 → 能力缺口分析 → 课程与实训任务推荐 → AI 生成诊断报告。

# 四、MVP必须完成

导入不少于10条岗位JD样例数据

从岗位描述中抽取技能关键词

生成岗位—技能关系

展示岗位能力图谱或技能关系图

录入学生技能、项目经历与目标岗位方向

计算岗位匹配分

输出缺失技能和证据说明

推荐课程资源和实训任务

生成一份人岗匹配诊断报告

AI不可用时提供模板兜底

# 五、MVP暂不做

不做招聘投递和在线沟通

不做企业端岗位发布

不做复杂登录注册

不接入学校教务系统

不训练大模型

不做全网爬虫

不承诺100条JD和90%准确率指标

不做完整PDF/Word简历解析，第一版用结构化表单模拟

# 六、与招聘平台的差异

本项目不替代 BOSS 直聘等招聘平台。招聘平台解决岗位发现、企业沟通、简历投递和招聘转化；职向标解决投递前的能力诊断、岗位能力拆解和学习路径规划。

| 对比项 | 招聘平台 | 职向标 |
| --- | --- | --- |
| 核心目标 | 找工作、沟通、投递 | 看懂岗位要求、诊断能力差距 |
| 主要动作 | 搜职位、聊Boss、投简历 | 导入JD、抽取技能、生成诊断报告 |
| 核心资源 | 企业岗位和招聘连接 | 岗位能力图谱、能力缺口、学习任务 |
| 适合阶段 | 已经准备求职 | 低年级到求职前准备 |

# 七、技术架构

前端展示层：Vue3 页面、表单、图表、图谱关系展示。

业务服务层：Spring Boot 接口、匹配规则、推荐逻辑、统一异常处理。

数据存储层：MySQL 保存岗位、技能、学生能力、课程任务和诊断记录。

数据处理层：Python 负责岗位 JD 导入、清洗、技能抽取辅助。

AI服务层：优先国内开放云端 API，生成技能补充建议和诊断报告。

# 八、数据表增补建议

| 表名 | 用途 | MVP是否必需 |
| --- | --- | --- |
| job_info | 岗位原始JD数据 | 必需 |
| skill_tag | 技能标签归一化 | 必需 |
| job_skill_relation | 岗位—技能关系 | 必需 |
| student_ability_profile | 学生能力录入 | 必需 |
| diagnosis_record | 匹配诊断结果 | 必需 |
| course_resource | 课程资源 | 必需 |
| training_task | 实训任务 | 必需 |
| job_snapshot | 岗位批次快照，后续做动态演化 | 可选 |
| ability_change_record | 能力新增/删除/增强/减弱记录 | 可选 |

# 九、AI使用策略

AI负责辅助技能抽取、岗位解释、诊断报告生成。

岗位匹配分和能力缺口优先由规则计算。

AI输出必须尽量绑定岗位原文证据句或规则来源。

AI服务失败时使用模板兜底，主流程不能崩溃。

优先使用国内开放云端API，尽量统一同一厂商能力。

# 十、第一轮验证计划

准备10条岗位JD样例。

准备1个学生能力样例。

准备5条课程资源和5条实训任务。

完成一次3—5分钟闭环演示。

记录用户是否能理解能力缺口和推荐理由。

# 十一、结论

本项目 v2 结论为：转型。不是转为严格参赛版，而是转为赛题参考版岗位能力诊断工具。开发重点是跑通岗位 JD 到能力诊断的最小闭环，避免正面对标招聘平台，也避免继续扩张为普通课程推荐系统。